🗓️ Week 1 – Lab 穩定化 & 架構文件化

🎯 目標：

讓你的 SOC Lab 可以「被展示」

Day 1

- 確認所有 VM 可正常開機

- 記錄 CPU / RAM 配置

- 記錄網路模式（NAT / Host-only）

📌 產出：lab-specs.md

Day 2

- 測試 Kali → Windows ping

- 測試 Windows → Wazuh 連線

- 測試 Agent 狀態

📌 產出：連線驗證截圖

Day 3

- 畫正式架構圖（draw.io）

- 標註：

  - Wazuh Manager

  - Indexer

  - Agent

  - Discord Bot

📌 產出：soc-architecture.png

Day 4

- 整理 Wazuh 安裝步驟

- 寫成 Markdown（英文）

Day 5

- 整理 Agent + Sysmon 安裝流程

- 附上 Event ID 說明

Day 6

- 整理 Discord Bot 架構

- 說明 alert pipeline

Day 7

- 整合 Week 1 所有文件

- 上傳 GitHub

🗓️ Week 2 – Elastic & Log 深入理解

Day 1–2

- 學習 Elastic index 概念

- 了解 log ingestion flow

Day 3–4

- 用 Dashboard 搜尋特定 Event ID

- 分析一條完整 log 結構

Day 5–6

- 解釋一條 Sysmon Event 1 欄位意義

Day 7

- 寫 Blog 文章：

Understanding Log Flow in a Wazuh-based SOC

🗓️ Week 3 – Wireshark Nmap 專案

Day 1

- Kali 執行 Nmap scan

Day 2

- Wireshark 抓包

Day 3

- 分析 TCP handshake

Day 4

- 找 SYN pattern

Day 5

- 解釋掃描行為特徵

Day 6

- 將分析寫成英文報告

Day 7

- 上傳 repo

🗓️ Week 4 – Brute Force 流量分析

Day 1–2

- Hydra RDP 測試

Day 3

- 抓封包

Day 4

- 找異常登入 pattern

Day 5

- 比對 Windows Event 4625

Day 6

- 寫分析報告

Day 7

- GitHub 更新

🗓️ Week 5 – Attack Simulation 1

目標：完整攻擊鏈

Day 1

- RDP brute force

Day 2

- 找 Wazuh alert

Day 3

- MITRE mapping

Day 4

- 建立時間線

Day 5

- 寫 Attack Report

Day 6–7

- 整理 repo

🗓️ Week 6 – Attack Simulation 2

- PowerShell reverse shell

- 分析 process tree

- 分析 Sysmon Event 1 / 3

- 撰寫報告

🗓️ Week 7 – Detection Rule 1–2

Day 1–2

- 寫第一條 Sigma rule

Day 3

- 轉換成 Wazuh rule

Day 4

- 測試

Day 5–6

- 寫第二條 rule

Day 7

- README 更新

🗓️ Week 8 – Detection Rule 3–5

同樣流程
重點：降低 false positive

🗓️ Week 9 – Incident Response

Day 1

- 寫 IR framework

Day 2

- 設計 brute force IR

Day 3

- pfSense block IP

Day 4

- 測試 active response

Day 5–7

- 完整 IR Report

🗓️ Week 10 – Automation 強化

- 改良 Discord Bot

- 加 severity 分級

- 加攻擊類型分類

- 測試延遲時間

🗓️ Week 11 – SOC Metrics

Day 1–2

- 統計 alert 類型

Day 3

- 計算 MTTD

Day 4

- 畫簡單 dashboard

Day 5–7

- 撰寫分析說明

🗓️ Week 12 – 整合 & 技術總結

Day 1–2

- 整理所有 repo

Day 3

- 寫總 README

Day 4

- 準備面試問題回答

Day 5–7

- 模擬英文技術解釋

🎯 完成後你會擁有：

- 4 個 GitHub repo

- 3–4 份技術報告

- 5 條 detection rule

- 完整 IR playbook

- SOC metrics

- 自動化 pipeline

這是可以投 KL 的。